# 美团医美KA客户抢位商业化

远程实习

1. 项目背景

美团推广通是美团为商户提供的广告推广平台，旨在帮助商户通过精准营销提升品牌曝光、吸引客户并促进销售。通过推广通，商户可以在美团、大众点评、以及美团的其他相关平台上投放广告，以触达目标用户。

目前，到综内医美广告收入承压，商户出价持续走低。原因包含：行业成熟度高、新客流量下滑、同行低价内卷、降星级、控ROI等。

推广通已有出价建议/关键词溢价的能力来能刺激提价，但对“精搜流量的确定性获取”与“首位可预期博弈”承载不足，难以撬动头部大客预算。因此推广通决定针对KA客户创建强意图词+首位的售卖与提价的广告方式，目标聚焦医美大客预算充足且诉求强，以点带面，提升广告收入。

部门：核心本地商业-商业化增值

目标：广告收入

产品：推广通（CPC计费）

时间：2025.3-2025.9（中间3-4个月都可以）

2. 基础知识

2.1什么是流量（广告）变现？

商户通过商家端选择并购买想要投放的广告，平台根据商户的付费情况、用户的搜索偏好以及平台和广告的利益制定竞价、排序规则，展示给用户。用户根据自身需求产生搜索召回（曝光）、点击、下单等行为，平台收集用户效果数据，根据规则扣费，返回给商家。

其中，商户的广告投放和用户的行为效果数据进入平台后，其实是一个黑盒，广告变现的目的就是在这个黑盒中，实现各方利益最大化。

2.1.1 常见列表页广告类型

两大类：搜索广告、推荐广告

搜索广告：人找店

推荐广告：店找人

CPM：cost per mille，按曝光计费

CPC：cost per click，按点击计费

CPS：cost per sale，按订单计费

CPT：cost per time，按时间计费

2.1.2 广告常见指标

曝光量：uv，单用户召回次数

点击量：uv，单用户点击次数

订单量：用户下单量

GMV：平台总卖价

日预算（针对CPM/CPC）：商户当天投放广告设定的花费最大值

ACP（广告点击均价）=广告总花费/广告实际点击次数

CTR：点击率，=点击uv/曝光uv

CVR：转化率，=订单量/点击uv

ROI：GMV/消耗

## 2.2 美团具体广告产品

1、推广通

搜索类广告产品，支持CPC/CPT两种计费模式，基础广告产品，搭配搜索词流量更精准。进阶玩法：关键词/种草通/钻石展位

2、智选展位

推荐类广告产品，支持CPM/CPC两种计费模式，整体属于进阶版，支持站内外投放，同时站内支持商户定向选择推广人群和推广地区。细分玩法：门店引流、内容种草、线索收集、团购促销、直播加热。

3、品牌秀

搜索类广告产品，支持CPT计费模式。

4、独家展位

推荐类广告产品，支持CPT计费模式。进阶玩法：城市之星/跨店购

## 2.3 广告如何完成投放？

### 2.3.1 如何购买推广通广告？

商户投放广告可以通过单个商户或者代理商进行购买。

一般来说，商户使用后端系统购买（开店宝），代理商使用代理商系统购买，因此会有商户个体账户和代理商账户的区分。

首先，商户个体要满足广告投放资质，由系统审核，部分新入驻平台的酒店可能需要运营手动审核；

其次，审核通过的商户，不论是商家个人还是集体购买广告，都需要在保证【账户余额】充足的前提下设定【日预算】、【出价】和【投放时间】。

其中：

【日预算】为当日商户愿意扣费的最大值，假如日预算设定为300元，则当日广告扣费最高为300元；

【出价】为商户愿意为用户的一次点击行为扣的费用，假如出价为1.5元，则用户一次点击给商家计费1.5（实际情况是小于等于1.5，因为采用了GSP竞价，后面会讲）；

【投放时间】即商户想要在哪几天进行投放。

最后，商户提交，广告订单信息进入商业化后台，开始流转。

### 2.3.2 单个广告如何进行GSP竞价？

这里涉及到搜索的部分。

按照流程图，商业化后台会将广告订单信息落在表中，搜索每日拉取全量数据进行使用，同时还会读取商业化后台对于广告优先级、位置、场景等配置，来综合进行竞价排序。

竞价广告（CPC）往往采用GSP竞价：

CPC（扣费）= 下一位bid*下一位质量分/该商户质量分+0.01；

其中，质量分的依据分为两个方面：

1）商户：门店质量/团单销量/折扣/门店星级/图片/评论/笔记

2）用户：pctr

### 2.3.3 多广告如何进行竞价排序？

这里仍涉及到搜索的部分。

列表页对商户进行排序时，会考虑到广告因素，即在粗排和精排部分加入广告竞价。在无优先级的情况下，CPC可以正常放置，具体竞价逻辑采用eCPM竞价，公式如下：

CPM eCPM=gsp bid*竞价系数

CPC eCPM=pctr*gsp bid*竞价系数

### 2.3.4 如何判定投放结束？

这里有由商业化后台和搜索同步判断，其中搜索为实时判断，商业化后台为离线判断。

1、搜索实时判断：

搜索在投放时需要判断计划状态，同时模拟计算扣费。

因为用户的点击数据是搜索先拿到的，落在了搜索的广告点击日志中，搜索可以根据gsp bid实时判断扣费，若累计扣费大于等于账户余额，暂停投放

2、商业化后台离线判断

正如流程图中，搜索的模拟扣费实时落在搜索的广告日志中，商业化后台实时将矫正后的计划状态、预算、账户余额同步给搜索。

## 2.3.5 广告如何计费？

计费方式一般为天结算。

商业化后台根据搜索的广告日志，在第二天凌晨对当天的广告费用进行结算。

## 2.4 广告系统流转图

# 3 项目目标

## 3.1 如何发现商机？

## 3.1.1 商户调研

1、调研对象

覆盖医美行业核心大客商户10+家（占行业消耗约70%）。

2、反馈结果：

7个商户明确表示有“首位可控”的强烈需求，认为首位流量决定品牌声量，愿意为 Top1 位次支付额外溢价。

6个商户提出需要“搜A出B”能力，尤其在品牌词与品类词场景，希望在“搜玻尿酸→出乔雅登”类强意图词下获得更稳定曝光。

调研到有意向的商户表示，如果平台能提供上述能力，愿意将预算上浮 20–30%，以换取曝光确定性和转化可控性。

## 3.1.2 数据分析

思考：数据要从哪些方面入手，看什么指标，为什么？

1、大盘数据诊断

医美行业广告消耗近三个月出价下降12%，行业ACP下滑至9.87元，低于半年前整体均值（10.41元）。

大客（TOP20%商户）占比超过65%消耗，但其出价水平近三个月下降15%，大客的ACP从10.8降低至10.3。

2、位次价值验证

在医美行业品牌词下，首位广告CTR比第二位高38%，CVR高出21%，综合ROI提升约14%。但大客商户在Top1出现率仅26%，大部分情况下无法稳定拿到首位，导致预算观望。

3、精搜流量机会

精搜词（如“热玛吉”、“玻尿酸”、“肉毒素”）占医美搜索流量42%，但当前广告承接不足，仅有约18%被投放覆盖。

模拟“搜A出B”场景（如搜“玻尿酸”时投放“瑞蓝/乔雅登”），测试结果显示 CTR 提升22%，商户支付ROI稳定在10–14区间。

思考1：如何得出测试的数据结果？

思考2：看完这些指标后，你能得出什么结论？

## 3.1.3 外部调研

1、行业整体情况

医美赛道在本地生活广告市场属于高客单价、高预算集中度行业。

但行业进入成熟期：新客流量增速放缓，存量竞争加剧。

商户普遍以控ROI、低价投放为主，出价逐年下滑，导致平台医美广告收入承压。

2、竞对调研

百度：通过程序化保提供“抢首位”能力，商户可以直接锁定某些高意图关键词的Top1位置，单次点击价格高出约15–20%。

阿里：在天猫医美类目中上线“抢排名”产品，允许品牌商通过溢价机制买断关键位次，同时在“搜A出B”场景（如搜“玻尿酸”出“瑞蓝”）提供白盒化投放，日均贡献广告收入超千万。

结论：竞对数据表明，“位次可控+精准流量”是大客预算释放的核心抓手。

## 3.2 如何确定解决方案框架？

通过以上分析，可以看到“位次可控+精准流量”的可行性和收益空间。

接下来可以进一步拆解可实现方案

|  | 方案提出 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 商户侧 | 新增精准流量和抢首位的广告产品 | 系统能力建设，加入广告投放 |
|  | 品牌词选择能力及建议出价能力 | 新增操作空间的同时简化商家操作门槛 |
| 平台侧 | 建议出价计算 |  |
|  | 召回能力 | 强相关品类/query满足体验 |
|  | 竞价排序 |  |
| 用户侧 | 促订单转化 |  |

## 3.3 如何确定方案细节？

## 3.3.1 B端广告接入功能

1、新增抢首位定向配置路径与操作面板

新增“抢首位”产品，支持商户溢价出价。

2、品牌词开放可投（扩展高意图词流量承接）

新增品牌词词包，支持商户投放选择。

## 3.3.2 出价建议算法

1、商户视觉

| 出价情况 | 展示文案 | 加价建议 |
| --- | --- | --- |
| 低于0.1倍 | 加价过低，请及时调整 | 无 |
| 低于40% | 抢首位成功概率：25.6% (较低) | 目前概率较难获得曝光，建议至少加价xx元 |
| 低于80% | 抢首位成功概率：65.6% (适中) | 建议加价至xx元，进一步提高概率锁定首位曝光 |
| 高于80% | 抢首位成功概率：85.6% (优秀) | 无 |

底层逻辑：以目标位次与可见性/预算边界为约束，给出推荐加价区间

思考：如果要训练模型输出以上数据，需要输入哪些指标？为什么？

2、模型输入

（1）同一关键词下其他商户的位次分布（过去7/14/30天，刨去节假日）

（2）平均成交ACP

（3）商户历史最低/均值ROI

（4）商户日预算

（5）提价后预计消耗（基于预估点击量×新CPC）

兜底：以上数据若无，则参考同商圈下相同类目、星级下POI最低值/均值

出价建议算法

=目标位次需求+竞争出价分布+ROI倒推上限+预算保护+波动平滑

3、出价输出

最小值为通投出价*0.1

最大值为ROI最小值对应值

建议价格为ROI均值对应值

4、抢首位概率输出

（1）计算出价对应概率

第一步：点评加价总值：max（通投，max关键词定向）+抢首位定向

第二步：美团加价总值：max（通投，max关键词定向）+抢首位定向

第三步：总值=min（点评加价总值，美团加价总值）

第四步：总值对应概率

（2）填充

第一步：拿到80%对应值

第二步：计算抢首位加价值：80%对应值-max（通投，max关键词定向）

第三步：max（抢首位加价值，双侧通投最小值*0.1）作为填充，取1位小数，四舍五入

## 3.3.3 索引及召回通路

目标：重构索引与召回机制，既支持“品牌词→跨店召回”，又能保证SPU下挂关联品牌被正确召回。

1、新索引建立

（1）店铺索引（poi层）

建立字段：query/品牌id /poi_id /类目id

用于“搜A品牌词→出B店”场景。

（2）商品索引（spu层）

建立字段：query/品牌id /spu_id/poi_id /类目id

用于“门店卡片下挂商品”场景，确保召回结果带齐商品。

关系绑定：每个poi下挂的spu在索引中与品牌映射绑定，支持跨店/跨商品同时命中。

2、召回通路

（1）品牌词召回

query命中品牌词（如“乔雅登”），先走poi层索引，找到所有支持大客溢价的门店（含跨店）。

同时走spu层索引，找到与该品牌关联的商品（如注射玻尿酸的套餐spu）。

（2）品类词召回（搜A出B）

query命中品类词（如“玻尿酸”），触发白盒化映射表：

品类“玻尿酸” → 映射品牌“乔雅登、瑞蓝”。

poi层：召回售卖该品牌的门店；

spu层：召回该门店下挂的乔雅登/瑞蓝spu。

（3）兜底通路

如果poi/spu都未命中大客溢价广告，则回退到普通关键词/商品召回，保证结果不空。

3、索引更新机制

批量更新：每日刷新全量构建poi+spu双层索引。

实时写入：新广告上线时，实时写入索引，确保即刻可被召回。

映射表更新：外包标注同学和运营同学定期维护“品类词→品牌”映射关系（如搜“肉毒素”→“衡力、保妥适”）

## 3.3.4 竞价排序

1、竞价公式

adscore=eCPM×w1 + CXR×w2 + GMV×w3

思考：为什么要引入CXR（CTR*CVR）和GMV？

为什么不考虑引入ROI？

2、约束条件及排序结果

（1）“抢首位”能力

首位唯一：同一次请求下，只能有一个首位广告。

普通广告与大客广告进入同一拍卖池，若有商户勾选“首位溢价”，则系统计算其溢价后有效出价=基础出价+溢价出价。只在 Top1 位次进行对比，若溢价后有效出价仍不足，则进入普通排序；不足以抢首位时，按常规位次排序。

（2）“搜A出B”

位次策略：不新增广告位，在既有位次中插入，确保不提升adload。

合规落地：将“抢同行/竞对”诉求产品化为关键词溢价配置，避免敏感字面表达。

所有候选广告进入白盒化拍卖池，算法对每条广告计算adscore，若商户设置了“搜A出B溢价”，则在基础出价上加权，拍卖结果按adscore排序，前N条进入展示池。

## 3.3.5 C端呈现

1、抢首位

| 方案一 | 方案二 |
| --- | --- |
| 逻辑不变，竞价成功按广告露出 |  |

2、搜A出B

| 方案一 | 方案二 |
| --- | --- |

3、标签来源

展示“品质店铺”等标签，文案由引擎返回；下方商品卡包含价格、折扣、销量、特价/价格力标签等。

4、一致性

如商户无需加价即可自然首位，则不走抢首位定向，仍按通投样式展示（避免“强行付费占位”的负反馈）。

## 3.3.6 风险与约束治理

自然GTV风险：以0%-5%-10%开流量阶梯控风险；若自然下滑显著，回退/缩流。

预算转移：通过自营能力“差异化定位”（抢首位/精搜白盒）+出价建议收益证明，降低与存量溢价的替代关系。

法务合规：避免“抢同行/竞对”表述，白盒化关键词溢价承接诉求。

用户认知：采用轻干扰样式（方案二）与标签解释，逐步A/B验证。

## 3.4 如何预测目标？

思考：如何预测目标？

总体目标：通过两项能力“抢首位”与“搜A出B”，提升大客投放确定性与出价水平，拉动平台收入。

量化目标

收入目标：预计+10～18万/日；全年~1500万增量。

提价目标：大客出价上浮5～10%（由“医疗医美商户日消耗×大客占比×意向开启率×出价上浮”测算）。

不伤自然：在自然GTV不显著为负的约束下增长广告消耗。

# 4 项目方案

## 4.1 项目说明

目前，到综内医美广告收入承压，商户出价持续走低。原因包含：行业成熟度高、新客流量下滑、同行低价内卷、降星级、控ROI等。

推广通已有出价建议/关键词溢价的能力来能刺激提价，但对“精搜流量的确定性获取”与“首位可预期博弈”承载不足，难以撬动头部大客预算。因此推广通决定针对KA客户创建强意图词+首位的售卖与提价的广告方式，目标聚焦医美大客预算充足且诉求强，以点带面，提升广告收入。

## 4.2 项目合作方

| - 合作方 | - 内容 | - 人员 |
| --- | --- | --- |
| - 商业化产品 | - 总负责人 | - 1 |
| - 中后台产品 | - 系统搭建 | - 1 |
| - 商业化运营 | - 1）计划创建、审核 - 2）销售培训 - 3）商户调研 | - 2 |
| - 商业化后台研发 | - 1）数据落表、传输 - 2）PC端/APP页面开发 - 3）价格计算 - 4）凤巢配置 - 5）财务流转 | - 前端3 - 后端4 - 数据2 |
| - 商业化后台设计 | - 1）开店宝页面设计 | - 1 |
| - 搜索研发 | - 1）计划同步 - 2）广告链路 - 3）广告日志 | - 1 |
| - 搜索算法 | - 召回、排序、竞价优化 | - 1 |
| - C端产品、设计、研发 | - C端样式 | - 1 |

## 4.3 项目进度

本次需求分别提给：

商业化团队的研发-负责商户端平台搭建、接口透传、广告规则、定价展示

商业化团队数据开发-数据计算&交互、结算

商业化团队设计-开店宝页面设计、销售功能界面打通

商业化团队运营-商户调研、计划审核、销售培训

搜索研发-AB测试、召回通路建设、日志记录

搜索算法-索引创建、排序模型能力支持

商业化团队开发+测试4周，搜索开发+测试3周，前端开发+测试2周，最快可同步进行，联调1周，最终5周上线。

# 5 效果数据

思考：如何做AB测试？

## 5.1 AB测试验收

A组（对照组，5%）：空白组，不做进阶广告投放

B组（实验组，5%）：进阶，仅抢首位方案一

C组（实验组，5%）：进阶，仅抢首位方案二

D组（实验组，5%）：进阶，仅搜A出B方案一

E组（实验组，5%）：进阶，仅搜A出B方案二

F组（实验组，5%）：进阶，抢首位方案一+搜A出B方案一

G组（实验组，5%）：进阶，抢首位方案一+搜A出B方案二

H组（实验组，5%）：进阶，抢首位方案二+搜A出B方案一

I组（实验组，5%）：进阶，抢首位方案二+搜A出B方案二

G组（对照组，55%）：空白组，不做进阶广告投放

注意：抢首位和搜A出B并不会在同次请求下共存。

1、抢首位

渗透率54%

|  | - A组 | - B组 | - C组 | - A VS B | - A VS C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 曝光UV | - 239287 | - 277326 | - 290372 | - 15.90% | - 21.35% |
| - 点击UV | - 24766 | - 31504 | - 37400 | - 27.21% | - 51.01% |
| - CTR | - 10.35% | - 11.36% | - 12.88% | - 9.76% | - 24.44% |
| - 订单量 | - 2021 | - 2829 | - 3493 | - 39.99% | - 72.85% |
| - CVR | - 8.16% | - 8.98% | - 9.34% | - 10.05% | - 14.46% |
| - GMV | - 2572634 | - 3601419 | - 4446782 | - 39.99% | - 72.85% |
| - ACP | - 9.86 | - 10.65 | - 10.65 | - 8.01% | - 8.01% |
| - 广告消耗 | - 244195 | - 335520 | - 398309 | - 37.40% | - 63.11% |
| - ROI | - 10.54 | - 10.73 | - 11.16 | - 1.89% | - 5.97% |

2、精搜

参与率78%

|  | - A组 | - D组 | - E组 | - A VS D | - A VS E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 曝光UV | - 353729 | - 307692 | - 393527 | - 28.59% | - 64.46% |
| - 点击UV | - 39724 | - 36862 | - 46279 | - 48.84% | - 86.86% |
| - CTR | - 11.23% | - 11.98% | - 11.76% | - 15.75% | - 13.62% |
| - 订单量 | - 4036 | - 3999 | - 5003 | - 97.90% | - 147.55% |
| - CVR | - 10.16% | - 10.85% | - 10.81% | - 32.97% | - 32.48% |
| - GMV | - 5137745 | - 5091329 | - 6368482 | - 97.90% | - 147.55% |
| - ACP | - 9.76 | - 10.42 | - 10.42 | - 5.68% | - 5.68% |
| - 广告消耗 | - 387704 | - 384097 | - 482225 | - 57.29% | - 97.48% |
| - ROI | - 13.25 | - 13.26 | - 13.21 | - 25.82% | - 25.36% |

3、抢首位+精搜

参与率65%

|  | - A组 | - F组 | - G组 | - H组 | - I组 | - A VS F | - A VS G | - A VS H | - A VS I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 曝光UV | - 267281 | - 334876 | - 348342 | - 351652 | - 345224 | - 39.95% | - 45.57% | - 46.96% | - 44.27% |
| - 点击UV | - 28759 | - 38611 | - 39815 | - 44554 | - 43421 | - 55.90% | - 60.77% | - 79.90% | - 75.32% |
| - CTR | - 10.76% | - 11.53% | - 11.43% | - 12.67% | - 12.58% | - 11.40% | - 10.43% | - 22.42% | - 21.52% |
| - 订单量 | - 2585 | - 3648 | - 3826 | - 4375 | - 4228 | - 80.50% | - 89.33% | - 116.50% | - 109.20% |
| - CVR | - 8.99% | - 9.45% | - 9.61% | - 9.82% | - 9.74% | - 15.78% | - 17.77% | - 20.34% | - 19.32% |
| - GMV | - 3291307 | - 4643641 | - 4870840 | - 5569672 | - 5382049 | - 80.50% | - 89.33% | - 116.50% | - 109.20% |
| - ACP | - 9.24 | - 10.61 | - 10.57 | - 10.59 | - 10.59 | - 7.61% | - 7.24% | - 7.36% | - 7.38% |
| - 广告消耗 | - 265737 | - 409665 | - 421013 | - 471634 | - 459736 | - 67.76% | - 72.41% | - 93.14% | - 88.27% |
| - ROI | - 12.39 | - 11.34 | - 11.57 | - 11.81 | - 11.71 | - 7.59% | - 9.82% | - 12.09% | - 11.12% |

# 6 项目复盘

## 6.1 项目流程

项目背景：

目前，到综内医美广告收入承压，商户出价持续走低。原因包含：行业成熟度高、新客流量下滑、同行低价内卷、降星级、控ROI等。

推广通已有出价建议/关键词溢价的能力来能刺激提价，但对“精搜流量的确定性获取”与“首位可预期博弈”承载不足，难以撬动头部大客预算。因此推广通决定针对KA客户创建强意图词+首位的售卖与提价的广告方式，目标聚焦医美大客预算充足且诉求强，以点带面，提升广告收入。

项目目标：

广告收入

项目动作：

B端功能设计

出价算法

新建索引

召回通路

竞价排序

C端广告样式设计

项目结果：

增收：天花板收益919w/周

## 6.2 项目优化点

1、召回：进一步拓展商圈、类目等词售卖

2、流量：

3、功能：同行分析及诊断报告